|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento he cumplido con la mayoría de las actividades planificadas en la carta Gantt. He desarrollado principalmente los módulos de login y registro de usuarios, y participé activamente en el modelamiento y la implementación de la base de datos, la cual ya se encuentra lista y funcionando. Además, he avanzado de manera significativa en la integración con WebPay y en el módulo del mapa, que está casi finalizado. Los factores que han facilitado mi progreso han sido la organización personal, la buena comunicación con mis compañeros de grupo y la claridad en las tareas asignadas. Entre las principales dificultades destacó algunos problemas técnicos de compatibilidad entre librerías y los ajustes necesarios en la integración con servicios externos, además de la gestión del tiempo frente a otras responsabilidades académicas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades manteniendo una comunicación constante con mi equipo, buscando soluciones conjuntas y apoyándome en documentación técnica y foros especializados. También he procurado organizar mejor mis tiempos y dividir las tareas más complejas en subtareas más pequeñas para avanzar de forma continua. En adelante, planeo seguir con esta metodología y enfocarme especialmente en probar y optimizar el funcionamiento del sistema.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi trabajo hasta el momento ha sido positivo y responsable. He logrado cumplir con los objetivos técnicos que me correspondían, demostrando compromiso, proactividad y capacidad de resolución de problemas. Como aspecto a mejorar, debo reforzar la documentación del proceso y mantener una planificación más detallada para evitar acumulación de tareas al final de cada fase.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por el momento no tengo preguntas ni inquietudes, ya que el avance de mi trabajo y del grupo se encuentra alineado con lo planificado, y tengo claridad sobre las tareas que debo continuar desarrollando.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que las tareas dentro del grupo están bien distribuidas, pero en las siguientes etapas sería conveniente repartir de forma más equilibrada las actividades de pruebas, documentación y diseño de interfaz. También creo necesario incorporar nuevas actividades relacionadas con la optimización y validación de la integración con WebPay y el mapa.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo grupal de forma muy positiva. Hemos mantenido una buena comunicación, coordinación y compromiso, lo que ha permitido avanzar de manera constante. Como punto a mejorar, pienso que podríamos planificar mejor los tiempos de revisión conjunta para detectar posibles errores antes. En general, el grupo ha demostrado cooperación, responsabilidad y un ambiente de trabajo constructivo, lo cual ha sido clave para el desarrollo del proyecto.