Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT |  |
| --- | --- |
| Objetivos | Se completó la fase inicial del Sistema de Salud Pública: - Definición del problema y solución - Especificación de 14 requerimientos funcionales y 13 no funcionales - Diseño de 10 casos de uso - Establecimiento de metodología en cascada Actualmente estamos en proceso con la fase de desarrollo |
| Metodología | Metodología clásica |
| Evidencias de avance | Definición de Proyecto |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de Requerimientos | Definir requerimientos del sistema | Documentación, entrevistas con usuarios | 2 semanas | Alex Pavez | Claridad en objetivos del proyecto | Completado | N/A |
| Diseño del Sistema | Elaborar diagramas de casos de uso y arquitectura | Herramientas de modelado (modelio) | 1 semana | Alex Oliva, Alex Pavez | Validación con potenciales usuarios | Completado | N/A |
| Desarrollo Frontend | Crear interfaz de usuario web responsive | HTML, CSS, JavaScript, React | 3 semanas | Alex Oliva | Diseño debe ser intuitivo y accesible | En curso | N/A |
| Desarrollo Backend | Implementar lógica de negocio y APIs | Node.js,firebase, firestore | 4 semanas | Alan Moreno | Complejidad en integración con datos reales | En curso | N/A |
| Pruebas y Validación | Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad | Datos de prueba, usuarios beta | 2 semanas | Alan Moreno | Critical para garantizar calidad del sistema | No iniciado | N/A |
| Implementación | Despliegue en ambiente productivo | Servidores cloud | 1 semana | Alex Oliva, Alex Oliva | Requiere configuración de seguridad | No iniciado | N/A |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Los factores que han facilitado el desarrollo incluyen la claridad de los objetivos y la metodología estructurada. La principal dificultad ha sido la complejidad de integrar datos externos de farmacias y centros de salud, lo que se está solucionando mediante el uso inicial de datos de prueba y el desarrollo incremental de módulos prioritarios.

Actividades ajustadas o eliminadas: tuvimos unos problemas de comunicación al realizar el documento DAS en el cual pusimos muchas cosas incoherentes, debido a esto tomamos un rumbo 360 en base al proyecto, esto sin dejar la idea principal de lado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades no iniciadas: El apartado de pruebas y módulo de farmacias no se ha iniciado según lo planificado, debido a la priorización dada a completar exhaustivamente la fase de diseño, prototipado y backend. Estrategia para avanzar: Se abordará mediante desarrollo incremental, comenzando con la geolocalización de farmacias usando datos de prueba, y dedicando tiempo focalizado semanal para acelerar el progreso sin comprometer la calidad.